Reporte de ejecución proyectos Dirección General de Informática

El objeto del presente reporte es presentar el detalle de proyectos ejecutados durante al año 2014, así como los  que se encuentran en agenda para el 2015 y que fueran iniciados en 2014, todo ello de acuerdo a las prioridades fijadas por el Alto Cuerpo.

- Mantenimiento y soporte a sistemas en producción

Se da soporte a los organismos jurisdiccionales de toda la provincia que se encuentran utilizando el Dextra como sistema de gestión judicial, así como a los organismos administrativos (no jurisdiccionales) que utilizan los sistemas de gestión administrativa. A continuación se detallan los sistemas y organismos que están utilizando sistemas informáticos que no pueden dejar de ser  mantenidos por la Dirección General de Informática

Dextra Civil

Neuquén

Cámara Civil

Juzgados Civiles

Juzgados de Juicios Ejecutivos

Juzgados Laborales

Juzgados de Familia

Gabinete Interdisciplinario

Secretaría Civil - TSJ

Secretaría de Demandas Originarias

Juzgados Civiles de Zapala

Cámara Civil de Zapala

Interior

Cámara Civil - CCO

Cámara Civil – SMA

Juzgado Civil  - JDA

Juzgado Civil - VLA

Juzgado Civil - CHM

Dextra Penal

Neuquén

Ministerio Público Fiscal

Oficina Judicial

Interior

Ministerio Publico Fiscal - CCO

Oficina Judicial - CCO

Ministerio Publico Fiscal - ZAP

Oficina Judicial - ZAP

Ministerio Publico Fiscal - JDA

Oficina Judicial - JDA

Ministerio Publico Fiscal - CHM

Oficina Judicial - CHM

Lotus Gestión

Area de Psiquiatría Forense

Secretaría de Superintendencia

Subsecretaría de Planificación y Estadística

Administración General

Auditoría General

Dirección de Justicia de Paz, Mandamientos y Notificaciones

Registro Único de Adopción

Defensorías Civiles

Protocolo electrónico y Jurisprudencia

Sistema Iurix - (multiusuario y Cliente Servidor)

Juzgados Penales del Niño

Secretaría Penal - TSJ

Registro Público de Comercio

Aplicativos varios

Sistema del Archivo General

Sistema del Registro  Público de Comercio

Administración y publicación en el Sitio Oficial del Poder Judicial Jusneuquen

Portal web del MPF

Portal web del MPD

Sistema de Administración de Personal y Sueldos (APyS)

Sistema de Suministros

Sistemas de la Secretaría Electoral

Sorteo de Jurados

- PROYECTOS COMPLETADOS EN 2014

- Implementación del sistema Dextra en fuero civil del Zapala: Implica el reemplazo del sistema Iurix, ello es necesario para reemplazar tecnología obsoleta y sin soporte, asi como para el adecuado funcionamiento del sistema de Cámara de Apelaciones del interior

- Implementación del Sistema Dextra en Secretarías del TSJ. Implica el reemplazo del sistema Iurix, ello es necesario para reemplazar tecnología obsoleta y sin soporte , así como necesario para la transferencia electrónica de causas que vienen de las instancias inferiores.

- Unificación de las cámaras civiles del interior en un  única Cámara Provincial: la unificación de las cámaras civiles de cada circunscripción en una única cámara provincial implica tareas de relevamiento de información, diseño de la solución, implementación y capacitación para la puesta en marcha. Es necesario el reemplazo del sistema iurix  y  la puesta en marcha del sistema Dextra en los juzgados civiles de la ciudad de Zapala con anterioridad a la puesta en marcha de la cámara Provincial (punto 1).

- Nueva versión del sistema Dextra Consultas: la nueva versión implica un cambio de plataforma de publicación de las. El cambio de plataforma de publicación implica una mejora en la interfase de comunicación con los abogados y peritos que hacen uso del sistema de consulta web. Para el año 2015 se prevé incorporar la visualización de las notificaciones electrónicas dentro de la misma aplicación de software.

- Implementación de notificación electrónica en las circunscripciones del interior. Involucró el cambio de metodología de trabajo de todos los organismos jurisdiccionales del interior, para lo que se llevó adelante por parte de la DGI  un intenso trabajo de capacitación en el uso de la funcionalidad de firma digital con el sistema Dextra. Durante 2014 se puso en marcha en la II y IV Circunscripción, y en abril de  2015 se culminará con la III y V Circunscripcion.

- Actualización de versiones Sistema Dextra en Neuquén Capital (Laboral, Ejecutivos): La unificación de las versiones de Dextra en Neuquén Capital es necesaria para simplificar las tareas de mantenimiento y soporte a usuarios. Involucró el cambio de metodología de trabajo en cuanto a algunas de las tareas que desempeñan las Mesas de Entradas (Movimientos-Escritos informados), para lo que se requirió un trabajo de capacitación en el uso de las nuevas funcionalidades

- Sistema de muestras para Gabinete Médico Forense: durante 2013 se ha comenzado con el  desarrollo de una aplicación para el registro de muestras. Actualmente se encuentra en etapa de pruebas con el organismo (test de usuario), para su pronta implementación.

- Dextra Penal para  la Oficina Judicial : El desarrollo de la aplicación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal que da soporte a la gestión de la Oficina Judicial se ha efectuado dentro de un modelo evolutivo, que incluye un conjunto de actividades que se van desarrollando en forma periódica para alcanzar los objetivos y funcionalidad que se van definiendo dentro de este esquema. Actualmente se está trabajando en la definición de la información que conformarán los datos estadísticos y que tendrán impacto en el análisis de gestión de la Oficina Judicial.

- Implementación de sistema de videoconferencias en las salas de audiencia de la OFIJU: Implica la instalación, puesta en marcha y capacitación del personal en toda la provincia.

- Dextra Penal para el Ministerio Público Fiscal: El desarrollo de la aplicación para la implementación del nuevo Código Procesal Penal que da soporte a la gestión del Ministerio Público Fiscal se ha efectuado dentro de un modelo evolutivo, que incluye un conjunto de actividades que se van desarrollando en forma periódica para alcanzar los objetivos y funcionalidad que se van definiendo dentro de este esquema. Dentro de este esquema se prevé el desarrollo de una nueva interfase que permita dar ingreso a información contenida en formularios de carga. Actualmente se está trabajando en la definición de la información estadística que tendrán impacto en el análisis de gestión del Ministerio Publico Fiscal.

- Ministerio Publico de la Defensa: Se está trabajando en la instalación de aplicaciones que den soporte al trabajo del ministerio público de la defensa, entre ellos la base de datos de condenados, acceso a las bases de datos de los juzgados de instrucción y fiscalías; aplicaciones para la atención de las personas privadas de la libertad (0800) y el desarrollo de una aplicación de consulta web para el acceso a los Legajos del MPF dentro del funcionamiento del nuevo código procesal penal. Así mismo se desarrollaron aplicaciones específicas para el MPD y se les dio capacitación en el uso de las mismas-

- Desarrollo e implementación de un Portal Web para el Ministerio Público de la Defensa, del estilo de Jusneuquen exclusivo para el Ministerio Público de la Defensa.

- Sistema para el RUA (Registro único de adoptantes): a requerimiento del RUA se incorporaron  modificaciones a la aplicación que actualmente utilizan y a su vez se le ha instalado  y capacitado un sistema de soporte a la Gestión Administrativa.

- Diseño e implementación (contratación de servicio)  de una red de vinculación de datos entre todas las circunscripciones del Poder Judicial, infraestructura que ha permitido brindar servicios de procuración electrónica en toda la provincia y  videoconferencias,  entre otros.

- Puesta en marcha y mantenimiento de una central telefónica IP de última generación en la Ciudad Judicial, la cual incluye terminales telefónicas con videoconferencia

- Reemplazo de 431 equipos PC por actualización tecnológica de equipos con mas de 8 años de uso, El recambio se llevó a cabo en todas las circunscripciones judiciales, involucrando un importante trabajo de logística para el traslado, instalación y recolección del equipamiento sustituido.

- PROYECTOS INICIADOS EN 2014 Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION

- Ingreso de causa de los Juzgados de Juicios Ejecutivos  vía web. Esta aplicación, que ya está opertativa desde 2014,  permitirá el ingreso de causas vía web, otorgando agilidad al inicio del proceso. La aplicación complementa al proyecto de Expediente Digital, al cual se le agregará la funcionalidad de ingreso de escritos vía web, por parte de los abogados. En diciembre de 2014 la Fiscalía de Estado ya ha ingresado más de 16.000 demandas  por esta vía, correspondientes a los años 2013 y 2014

- Dextra Penal para  la Oficina Judicial: actualmente se encuentra en etapa de análisis nuevas funcionalidades que se desean incorporar al sistema para dar paso a la próxima versión  del producto. Durante el 2014 se incorporaron mejoras a lo largo del año, y se continuará trabajando en la misma línea durante el 2015.

- Implementación del sistema de registro audiovisual de audiencias correspondiente a la licitación 10/13: Implica la instalación, puesta en marcha y capacitación del personal en toda la provincia

- Dextra Penal para el Ministerio Público Fiscal: actualmente se encuentran en etapa de análisis nuevas funcionalidades que se desean incorporar al sistema para dar paso a la próxima versión  del producto. Durante el 2014 se incorporaron mejoras a lo largo del año, y se continuará trabajando en la misma línea durante el 2015.

- Sistema de registro de Secuestros. Esta aplicación tiene como objetivo dar soporte a la gestión que incluya toda la operatoria para el tratamiento de los secuestros. Esta aplicación será accedida por todos los involucrados en la cadena de custodia y contendrá los alcances que se definan oportunamente para el tratamiento de los mismos. (La Administración General contrató una empresa externa para el desarrollo)

- Cambios en la aplicación de la Mesa de Admisión de Familia: la Mesa de Admisión de Familia ha solicitado cambios en la aplicación que utiliza que impactan en el diseño y alcance de las funcionalidades que hoy poseen.

- Sistema de seguimientos vía Web de cédulas - Oficina de Mandamientos y Notificaciones: esta aplicación permitirá efectuar el seguimiento de las cédulas de notificación, desde el momento en que es enviada a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, hasta su devolución al juzgado de origen.

- Sistema de sorteo de Peritos: Existe la necesidad de reescribir el código del sistema actual, dado que se encuentra desarrollado en tecnología obsoleta,  carece de registro de transacciones que permitan realizar auditoría del uso, y faltan funcionalidades que son requeridas por los usuarios de distintos juzgados. (en fase de análisis de requisitos)

- Sistema Dextra para el archivo general: Actualmente la aplicación que utiliza el archivo general esta disociada del Sistema Dextra dado que fue desarrollado en el año 2003. Debe reemplazarse el sistema actual por encontrarse desarrollado en tecnología obsoleta y carecer de registro de transacciones que permitan realizar auditoría del uso.

- Consulta de la Jurisprudencia: se ha planteado la necesidad de efectuar cambios en la aplicación que actualmente se utiliza para la consulta web de la jurisprudencia del TSJ, actualmente la Dirección de Biblioteca y Jurisprudencia se encuentra trabajando en los requerimientos.

- Actualización de portal Jusneuquen. Se ha requerido un rediseño del sitio conforme a los cambios de imagen institucional definidos durante el año 2013/2014

- Integrabilidad con sistemas del gobierno provincial. El convenio firmado con el Poder Ejecutivo  respecto al proyecto de integrabilidad de sistemas informáticos provinciales (fuente auténtica)  requiere la afectación de recursos para acordar y adaptar los sistemas del Poder Judicial para que sus bases de datos sean accedidas,  por el Poder Ejecutivo y viceversa,  bajo el concepto de fuente auténtica. Actualmente iniciado entre el Registro de la Propiedad Inmueble  y Catastro Provincial

- Acceso a Internet y correo electrónico  de los juzgados de paz. Actualmente se cuenta con una cobertura del 88% de juzgados que cuentan con  dichos servicios por tener proveedores disponibles,   para el 12% restante deberán diseñarse alternativas de solución para aquellos casos en donde no exista comercialización del servicio de acceso a internet (El huecú, El Cholar, Las coloradas, Barrancas, Buta Ranquil, Taquimilán y Tricao Malal), y Añelo que está próximo a instalarse una conexión del proveedor de internet Neunet.